#### ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

#### БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

###### СОРОК ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

###### РЕШЕНИЕ

###### 24.03.2015									          № 932

Отчет о реализации муниципальной

подпрограммы  «Обращение с отходами

потребления на территории Бардымского

муниципального района на 2012-2014 годы»

Заслушав отчет Администрации Бардымского муниципального района по исполнению подпрограммы «Обращение с отходами потребления на территории Бардымского муниципального района на 2012-2014 годы» Земское Собрание Бардымского муниципального района

РЕШАЕТ:

Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Обращение с отходами потребления на территории Бардымского муниципального района на 2012-2014 годы» признать удовлетворительным.

Председатель Земского Собрания

Бардымского муниципального района                                                      В.М.Сарбаев

24.03.2015

Отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Обращение с отходами потребления на территории Бардымского муниципального района на 2012-2014 годы»

Вопросами состояния и охраны окружающей среды на уровне района занимается Сектор по охране окружающей среды Администрации Бардымского муниципального района. Важным элементом работы Сектора считается оборот документов. Входящих писем за 2012-2014 годы поступило в количестве 431 шт. Из них по вопросам, связанным с охраной, использованием и функционированием особо охраняемых природных территорий местного значения, соблюдением охранных зон водных объектов (картографический материал с указанием установленных водоохранных зон рек Бардымского муниципального района на основании постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»), наличием полезных ископаемых – 53, по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, ликвидации несанкционированных свалок – 42, обращения граждан – 9. Исходящие письма в 2012-2014 годы отправлены в количестве 288 шт.

Основной задачей для сектора по охране окружающей среды  на данный момент является решение вопросов в сфере обращения с отходами. На территории района утверждены «Правила утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Бардымского муниципального района» от 19 мая 2011 года № 253, Советами Депутатов сельских поселений утверждены типовые Правила сбора и вывоза бытовых отходов и 	мусора на территориях сельских поселений и схемы санитарной очистки. Данные правила направлены на организацию раздельного сбора, транспортировки, обработки отходов с целью максимального извлечения вторичного сырья и направления на переработку.

В Бардымском районе проблема отходов существует практически во всех населенных пунктах. Видимыми ее проявлениями являются существования несанкционированных свалок твердых бытовых отходов (ТБО), не отвечающих экологическим требованиям. Отходы производства и потребления являются одним из главных потенциальных факторов загрязнения окружающей среды, поэтому их переработка и утилизация выходит на первый план в экологическом оздоровлении окружающей среды.

Следует отметить, что на сегодняшний день количество несанкционированных свалок значительно уменьшается (приложение №1).

В 2014 году Тюндюковское , Сарашевское, Бичуринское и Шермейское  сельские поселения оформили  земли занятые под временное складирование ТБО, соответствующие требованиям природоохранного законодательства.

Сарашевское, Тюндюковское, Красноярское и Бардымское сельские поселения ведут  сбор и вывоз ТБО на площадку временного накопления. Объект под площадку временного накопления отходов находится в Красноярском сельском поселении урочище «Чатлык ас» в 5 км от с.Барда, общая площадь земельного участка которого составляет 10 362 кв.м. Услуги по облуживанию и охране накопления ТБО на данной территории в целях обеспечения муниципальных нужд осуществляет ИП Газизов И.Г. на основании муниципального контракта, который заключается сроком на 6 месяцев, последний из них от 07.07.2014  №0156300009514000100 на сумму 496 320 руб., и ежемесячно представляет в Администрацию Бардымского муниципального района отчет об объемах складированных ТБО на площадке (приложение №2).

Также необходимо отметить, что в целях извлечения вторичного сырья введены места под раздельный сбор ТБО в 7 сельских поселениях: Бардымском, Березниковском, Красноярском, Елпачихинском, Бичуринском, Сарашевском, Тюндюковском, где будет установлено необходимое количество контейнеров исходя из нормативного объема образования отходов и необходимой периодичности вывоза (приложение №3).

В связи с ростом объемов отходов производства и потребления, в настоящее время остро стоит необходимость строительства мусороперегрузочной станции с элементами сортировки ТБО.

12 апреля 2012 года был заключен муниципальный контракт № 43 между Администрацией Бардымского муниципального района и ООО «Архстройпроект» на разработку проектно-сметной документации на строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки твердых бытовых отходов в ур. «Чатлык ас» в 5 км от с. Барда Пермского края на сумму 350 000 руб. 09 сентября 2014 года заключен договор №ЭД.348 между КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» и Администрацией на оказание услуг по проведению государственной экспертизы на сумму 170 649 руб. 90 коп., в результате которой 17 марта 2014 года было получено отрицательное заключение № 59-5-5-0093-14. Для устранения выданных государственной экспертизой замечаний 18 ноября 2014 года между Администрацией Бардымского муниципального района и «НПФ Геофизика» был заключен договор № 24 на выполнение инженерно-экологический изысканий по данному объекту на сумму 190 000 руб. На данный момент продолжаются работы по устранению замечаний для повторного прохождения государственной экспертизы.

Приложение 1

Количество несанкционированных свалок на территории Бардымского муниципального района

| Наименование сельского поселения | 2010-2012 год | 2013-2014 годы | На сколько уменьшилось |
| --- | --- | --- | --- |
| Бардымское | 5 | 4 | 1 |
| Березниковское | 3 | 3 | 0 |
| Елпачихинское | 7 | 2 | 5 |
| Сарашевское | 5 | 0 | 5 |
| Федорковское | 3 | 3 | 0 |
| Шермейское | 2 | 2 | 0 |
| Бичуринское | 4 | 1 | 3 |
| Новоашапское | 1 | 1 | 0 |
| Брюзлинское | 2 | 2 | 0 |
| Печменское | 4 | 3 | 1 |
| Красноярское | 2 | 0 | 2 |
| Тюндюковское | 2 | 0 | 2 |
| Всего | 40 | 21 | 19 |

Приложение 2

Отчет об объемах складирования ТБО на площадке временного накопления

|  | За 2014 год | За 2013 год |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Общий | От предприятий и организаций | От населения | Общий | От предприятий и организаций | От населения |
| Январь | 947 | 725 | 222 | 957 | 735 | 222 |
| Февраль | 913 | 546 | 367 | 933 | 546 | 387 |
| Март | 886 | 543 | 343 | 893 | 550 | 343 |
| Апрель | 1294 | 712 | 582 | 1177 | 630 | 547 |
| Май | 1565 | 780 | 785 | 1525 | 780 | 745 |
| Июнь | 1215 | 746 | 469 | 1348 | 763 | 585 |
| Июль | 1118 | 685 | 433 | 1186 | 624 | 562 |
| Август | 1406 | 684 | 722 | 889 | 552 | 337 |
| Сентябрь | 1620 | 784 | 836 | 689 | 349 | 340 |
| Октябрь | 1219 | 645 | 574 | 647 | 323 | 323 |
| Ноябрь | 1115 | 697 | 418 | 970 | 570 | 400 |
| Декабрь | 984 | 523 | 461 | 835 | 669 | 266 |
| Итого | 14282 | 8070 | 6212 | 12049 | 7091 | 4958 |

Приложение 3

Места под раздельный сбор ТБО

| Поселение. Населенный пункт | Количество мест под контейнеры | Место размещения контейнеров (адрес) | Сроки | Ответственное лицо | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бардымское с. Барда | 1 | Торговая площадь | Определение мест до 24.09.2014 г. | Ижгузин Василь Габсалямович | - |
| Березниковское с. Березники | 1 | «пятачок», рядом с магазинами | Подготовка места под контейнеры до 26.09. 2014г. | Яббарова Гульнур Тауфикзяновна | - |
| Красноярское с. Краснояр-1 с. Краснояр-2 | 3 1 | По улице 1-Мая Начало улицы 8-Марта Конец улицы 8-Марта Ул. К-Марска (площадка у магазина А.Р.С.) | Подготовка мест под контейнеры до 24.09. 2014г | Мурсалимов Раиль Ханифович | - |
| Елпачихинское с. Елпачиха | 4 | Около ФАП На въезде Возле адм. Поселения Возле пожарной | Подготовка места под контейнеры до 19.09. 2014г | Садыртдинов Салават Мирзанурович | - |
| Бичуринское с.Бичурино д. Бардабашка-1 | 1 1 | Площадка в центре (недалеко от адм.) На въезде | Подготовка мест под контейнеры до 24.09. 2014г | Исмакаев Рифгат Авгатович | - |
| Сарашевское с. Сараши с. Танып д. Султанай д. Усть-Ашап | 16 | Напротив магазина стройматериалы Около мечети Между магазином и кафе По улице Чапаева 32 По ул М.Джалиля 10 По ул Школьная 36 По ул М Горького 2 По ул М Горького 46 По ул Ленина 2 б около магазина По ул Ленина 45 около магазина По ул Тулвинская 2 По ул Тукая 2 По ул Советская 13 По ул. М.Горького 1 около магазина По ул М.Горького 20 около магазина По ул Ленина 42 напротив клуба | Определение мест до 24.09.2014 г. | Масагутова Александра Анатольевна | - |
| Тюндюковское с.Тюндюк с.Аклуши д.Ст. Ашап д..Верх-Шлык д.Новая Казанка д.Новый Чад | 10 | По ул Ленина 2 По ул К.Маркса 21 По ул. М.Джалиля 28 По ул.Молодежная 2 Пересечение улиц Ленина и Кирова Пересечение улиц Ленина и Г.Тукая Пересечение улиц Ленина и Комарова По ул 9 Мая2 По ул Молодежная 2 По ул Дружбы 13 | Определение мест до 24.09.2014 г. | Мукаев Рафис Рамисович | - |