Приложение 2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бардымского муниципального округа

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и**

**благоустройство на 2021-2023 годы» за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «ЖКХ и благоустройсво» администрации Бардымского муниципального округа |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения, ед. | 4 404 | 4 404 | 0 | - |
| 2. | Общая протяженность сети уличного освещения, км |  |  |  |  |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 70 | 70 | 0 | - |
| 4 | Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений | 100 | 100 | 0 | - |
| 5 | Устройство контейнерных площадок, шт. | 168 | 168 | 0 | - |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа в 2021 году выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий.

Завершено строительство распределительного газопровода в с. Печмень, в с.Печмень завершено устройство универсальной спортивной площадки.

Подпрограмма 2 «Развитие общественной инфраструктуры и транспортной системы».

Проводился контроль и организация работ по содержанию муниципальных дорог протяженностью 183,74 км. Проведен ремонт автомобильных дорог в с. Барда, Березники, Бичурино, Усть-Тунтор, Краснояр 1, Краснояр 2, , ремонт автомобильной дороги Барда – Старый Чад.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная****Программа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы»** | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | **119 642,54883** | **116 880,77003** | **98%** |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | **75 792,38668** | **75 792,38668** | **100%** |  |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | **8 069,88709** | **8 069,88709** | **100%** |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **203 504,82226** | **200 743,04380** | **98%** |  |
| Мероприятия по содержанию и охране площадки накопления твердых коммунальных отходов | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 274,87052 | 1 273,95070 | 99% |  |
| **Итого: тыс. руб.** | **1 274,87052** | **1 273,95070** | **99%** |  |
| Мероприятия по реализации программы «Функционирование МКУ «Внешнее благоустройство» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 36 913,83640 | 36 094,77104 | 98% |  |
| **Итого: тыс.руб.** | **36 913,83640** | **36 094,77104** | **98%** |  |
| Содержание дорожного хозяйства | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 50 106,74720 | 43 099,91594 | 86% |  |
| **Итого: тыс. руб.** | **50 106,74720** | **43 099,91594** | **86%** |  |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края. | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6 051,81103 | 6 048,25151 | 99% |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 56 131,76096 | 56 131,76096 | 97% |  |
| **Итого: тыс. руб.** | **62 183,57199** | **62 180,12470** | **99%** |  |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (дорога Мостовая - Чалкова местный бюджет) | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 200,00000 | 188,61094 | 94% |  |
| Краевой бюджет, тыс. руб. | 1 800,00000 | 1 800,00000 | 100% |  |
| **Итого: тыс. руб.** | **2 000,00000** | **1 988,61094** | **99%** |  |
| Содержание коммунального хозяйства | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 057,52818 | 1 057,52818 | 100% |  |
| **Итого: тыс. руб.** | **1 057,52818** | **1 057,52818** | **100%** |  |
| Благоустройство и коммунальные расходы | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 7 276,70600 | 5 553,78788 | 76% | . |
| **Итого: тыс.руб.** | **7 276,70600** | **5 553,78788** | **76%** |  |
| Содержание ГТС на р.Казмакты | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 220,00000 | 200,00000 | 91% |  |
| **Итого: тыс.руб.** | **220,00000** | **200,00000** | **91%** |  |
| Устройство контейнерной площадки | Бюджет муниципального района, тыс. руб | 1 767,280 | 1 767,280 | 100% | . |
| **Итого: тыс.руб.** | **1 767,280** | **1 767,280** | **100%** |  |
| Реализация программ формирования современной городской среды в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 943,34644 | 943,34644 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 424,73090 | 424,73090 | 100% |  |
| Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | 8 069,88709 | 8 069,88709 | 100% |  |
| **Итого, тыс. руб.** | **9 437,96443** | **9 437,96443** | **100%** |  |
| Устройство открытых спортивных площадок с. Печмень | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 758,65300 | 758,65300 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 2 275,95712 | 2 275,95712 | 100% |  |
| **Итого, тыс.руб.** | **3 034,31012** | **3 034,31012** | **100** |  |
| Снижение негативного воздействия на почвы, восстановление нарушных земель, ликвидация несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов (объект ур. "Чатлык ас" в 5 км от с.Барда) | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 660,44000 | 660,44000 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 1 981,32000 | 1 981,32000 | 100% |  |
| **Итого, тыс.руб.** | **2 641,76000** | **2 641,76000** | **100%** |  |
| Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (Постановление № 10 местный бюджет) | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 209,48900 | 1 166,38906 | 96% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 10 497,50100 | 10 497,50100 | 100% |  |
| **Итого, тыс.руб.** | **11 706,99000** | **11 663,89006** | **99%** |  |
| Реализация мероприятий по приобретению новых контейнеров для сбора (складирования) твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 1 980,00000 | 1 980,00000 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 5 940,00000 | 5 940,00000 | 100% |  |
| **Итого, тыс.руб.** | **7 920,000** | **7 920,00000** | **100%** |  |
| Ремонт дорог местного значения | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 091,03104 | 2 091,03104 | 100% |  |
| **Итого, тыс.руб.** | **2 091,03104** | **2 091,03104** | **100%** |  |
| Устройство покрытия основания спортивной площадки в с.Тюндюк Бардымского муниципального округа Пермского края | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 2 011,81400 | 1 870,98702 | 93% |  |
| **Итого, тыс.руб.** | **2 011,81400** | **1 870,98702** | **93%** |  |
| Паспортизация автомобильных дорог | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 111,48900 | 111,48884 | 100% |  |
| **Итого, тыс.руб.** | **111,48900** | **111,48884** | **100%** |  |
| Реализация программ развития преобразованных муниципальных образовании | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 3 362,43200 | 3 362,43200 | 100% |  |
| Краевой бюджет (тыс. руб.) | 10 000,00000 | 10 000,00000 | 100% |  |
| **Итого, тыс.руб.** | **13 362,43200** | **13 362,43200** | **100%** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата и номер муниципального правового акта | Наименование муниципального правового акта | Обоснование внесения изменений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | от 11.03.2021 № 292-01-02-270-п | Об утверждении Муниципальной программы Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы» |  |
| 2 | от 11.05.2021 № 292-01-02-525-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 3 | от 11.08.2021 № 292-01-02-1047-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 4 | от 19.08.2021 № 292-01-02-1107-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 5 | от 21.09.2021 № 292-01-02-1237-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 6 | от 08.10.2021 № 292-01-02-1327-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 7 | от 12.10.2021 № 292-01-02-1332-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 8 | от 20.10.2021 № 292-01-02-1369-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 9 | от 02.11.2021 № 292-01-02-1456-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 10 | от 23.11.2021 № 292-01-02-1649-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |
| 11 | от 09.12.2021 № 292-01-02-1784-п | О внесении изменений в Муниципальную программу Бардымского муниципального округа «Муниципальное хозяйство и благоустройство на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Бардымского муниципального округа от 11.03.2021 №292-01-02-270-п | Уточнение бюджета |

Начальник МКУ «ЖКХ и благоустройсво» Э.М.Нурсубин