ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению потерь коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения в Бардымском муниципальном округе на 2023год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Ответственные | План срок | Показатели | |
| п/п | исполнители | Ед. | Кол-во |
| Раздел I. Сфера теплоснабжения | | | | | |
| 1. | Проведение технического обследования состояния объектов систем теплоснабжения с определением уровня износа (сети, источники) | РСО  (МУП «Теплоэнерго») | 1 раз в год после  окончанияотопительногосезона | ед. | 1 |
| 2. | Проведение мероприятий на тепловых сетях |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству тепловых сетей, в т.ч. с использованием современных технологий (предизолированных стальных трубопроводов в пенополиуретановой изоляции) | РСО | Ежегодно в межотопительный период | м. | 10660 |
| 2.2 | Проведение работ по замене тепловой изоляции | РСО | Постоянно | м. | 30 |
| 2.3 | Вывод из эксплуатации центральных тепловых пунктов и устройство автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с водоводяными подогревателями (теплообменниками) в помещениях многоквартирных домов | МО | По мере утверждения Плана работ по переходу от ЦТП на ИП | ед. | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Вывод из эксплуатации тепловых сетей в связи с переводом ИЖСна газовое теплоснабжение | РСО, МО | Ежегодно | м. | 0 |
| 2.5 | Строительство циркуляционных трубопроводов горячеговодоснабжения до потребителей. Установка на центральныхтепловых пунктах насосов с частотным регулированием | РСО, МО | Ежегодно вмежотопительныйпериод | м. | 0 |
| 3 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение актуализации схем теплоснабжения и включение в их состав мероприятий, направленных на достижение нормативовтехнологических потерь при передаче тепловой энергии,теплоносителя по тепловым сетям | МО, РСО | Ежегодно, по мере  завершенияутверждения сроков | ед. | 1 |
| 3.2 | Выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии | РСО | Постоянно | ед. | 0 |
| 3.3 | Оснащение объектов потребителей тепловой энергии приборамиучета | РСО,Организации,осуществляющие  управлениемногоквартирнымидомами (управляющиекомпании, товарищества  собственников жилья,жилищные кооперативы,иные  специализированные  потребительскиекооперативы) (далее - УК) | Постоянно | ед. | 0 |
| 3.4 | Передача бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктурына обслуживание в РСО | МО, РСО | Постоянно | ед. | 1 |

а\*